宝陈农发〔2024〕32号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金

周原镇第一村石磨面粉厂建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇第一村石磨面粉厂建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕65号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施第一村石磨面粉厂建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：周原镇第一村石磨面粉厂建设项目位于周原镇第一村老学校后院。

- 2.建设内容：开办石磨面粉加工厂，建设钢结构厂房609平方米，长42米、宽14.5米、檐高7.5m；购置日产15吨石磨钢架平筛制粉设备1套（含石磨磨粉机、双仓平筛、提升机、清粮机、平面回转筛等设备），配套水电及消防设施。

- 二、资金来源及用途

项目总投资150万元，申请财政衔接补助资金150万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。

第一村石磨面粉厂建设项目投资估算表

| 子项 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房（配套水电及消防设施） | 钢结构 | 609㎡（长42m,宽14.5m,檐高7.5m） | 1300元 | 79.17万元 |
| 石磨钢架平筛制粉设备 | 日产15吨 | 1套 | 66.04万元 | 66.04万元 |
| 厂房外硬化 | 混凝土,厚度18cm | 400㎡ | 119.75元 | 4.79万元 |
| 总投资成本 |  |  |  | 150万元 |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年6月底前完成项目工程建设。

- 2024年7月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案。

- 四、项目联农带农机制发挥

- （一）联农带农情况

该项目建设过程中及建成后,增加就业岗位12个。项目收益资产归村集体，预计受益人口406户1624人，其中脱贫户52户208人。

- （二）帮扶模式类型

预计以带动农业生产、差异化分配为主。

- （三）收益分配制度

1.收益分配确定原则

年度收益分配应依据当年收益情况，原则上按照收益的70%用于分配（分红），按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，实行差异化分配，重点用于集体成员分红，公益劳动、帮扶救助和先进奖励等。30%用于发展壮大村级集体经济，主要用于扩大村集体经济规模、公益事业建设、公共设施维护等支出。

2.分配办法

30%份额用于发展壮大村级集体经济，发展村级公益事业。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、疫情防控志愿者、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、监测户、低保户进行补助。具体分配办法视本村实际情况确定。

- 五、项目绩效目标

该项目建设过程中及建成后,增加就业岗位12个。项目收益资产归村集体，预计每年带动村集体收益7.5万元以上，其中70%用于村民的差异化分配，30%用于村集体发展，受益人口406户1624人，其中脱贫户52户208人。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年7月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月19日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年3月19日