宝陈农发〔2024〕42号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金周原镇太子沟村农业社会化服务烘干塔建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇太子沟村农业社会化服务烘干塔建设项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕96号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施太子沟村农业社会化服务烘干塔建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：周原镇太子沟村村委会北。

2.建设内容：新建钢结构粮食储存库长30米、宽12米、计360㎡，新建200吨烘干机（含清理筛，基础，卸粮坑，除尘设施），粮食装卸设备一台（30型），配套120吨地磅1台，粮食传送带60m。

- 二、资金来源及用途

项目总投资150万元，申请财政衔接资金150万元，全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构粮食储存库 | ㎡ | 360 | 1300 | 468000 | 长30米，宽12米，高5.7米 |
| 2 | 200吨烘干塔加基础 | 套 | 1 | 772000 | 772000 | 5HL—200型（详见附表） |
| 3 | 120吨地磅加土建 | 台 | 1 | 110000 | 110000 | 120吨地磅 |
| 4 | 粮食装卸机 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 30型 |
| 5 | 粮食传送带（含固定设施等） | 米 | 60 | 1000 | 60000 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  | 1500000 |  |

- 附表：5HL-200型烘干塔配置表（环保燃油型）

| 序号 | 名称 | 型号主要技术参数 | 单位 | 数量 | 电机功率 | 配用功率（KW） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干塔主机 | 3200x3000x21360 | 台 | 1 |  |  | 312800 |
| 2 | 提升机 | DTJ50/33 | 台 | l | Y112M-4/7.5 | 7.5 | 32000 |
|  | 减速机 | Dwno-5 c-17 行星摆线针轮减速机 | 台 | 1 |  |  | 3000 |
| 3 | 1#热风机 | Y4-72-8C | 台 | 1 | Y225-4-37 | 37 | 38000 |
|  | 2#热风机 | Y4-72-8C | 台 | 1 | Y225-4-37 | 37 | 38000 |
|  | 3#热风机 | Y4-72-8C | 台 | 1 | Y225-4-22 | 22 | 29000 |
| 4 | 冷风机 | Y4-72-6.3A | 台 | 1 | Y132S-4-11 | 11 | 7000 |
| 5 | 排粮减速机 | BWD21-493-1.5摆线针减速机 | 台 | 1 |  |  | 2000 |
|  | 电机 | 变频调速 | 台 | 2 | Y90L-7/1.5 | 2.2 | 1200 |
| 6 | 环保油热风炉 | RFL200-FS | 台 | 1 |  |  | 110000 |
|  | 环保油燃烧机 | RS190 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | 57000 |
|  | 土建运输吊装 |  |  |  |  |  | 110000 |
| 7 | 电器控制柜 | ZKG-1 | 台 |  |  |  | 32000 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 772000 |

- 三、项目实施期限

- 项目采用竞争性磋商的方式实施。

2024年7月底前完成项目工程建设。

2024年8月底，完成项目后续结算并完成项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 联农带农情况：项目建设过程中及建成后，预计带动群众20人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，为群众提供就业岗位，拓宽群众收入渠道。以自营或租赁形式，村集体经济组织收到租金或收益，按照村收益分配制度进行分配。群众可以以实惠的价格进行农业生产，降低群众农业生产成本。全村主要粮食作物耕、种、收综合机械化水平达到96%以上，可以实现全村近千余人次从田间劳作中解放出来，从事当地二、三产业发展或外出务工，预计户均可增加收入1000元以上，对发展全村经济，提高全村农户收入，有着显著促进效果。能充分发挥项目效益，预计年加工粮食超过1000吨，经济效益预计能达到7.5万元，户均增收110元。

- 帮扶模式类型：预计以带动农业生产、差异化分配为主。

- 五、项目收益分配

- 年度收益分配应依据当年收益情况，原则上按照收益的30%用于发展壮大村级集体经济，主要用于扩大村集体经济规模、公益事业建设、公共设施维护等支出。70%用于分配（分红），按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，实行差异化分配，重点用于村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、监测户、低保户进行补助。具体分配办法视本村实际情况确定。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年8月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年4月3日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年4月3日