宝陈农发〔2024〕166号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年虢镇街道北堡村人居环境

整治提升项目实施方案的批复

虢镇街道办事处：

你街办上报的2024年虢镇街道北堡村人居环境整治提升项目的实施方案收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：虢镇街道北堡村。

2.建设内容：①对老堡子东一路、东二路、二组巷三条道路排水管网进行改造提升，共计460米；②建直径70㎝、深度1.5米检查井6座，70㎝*40㎝深度70㎝雨水篦子井26座；③购置小型清扫车一辆；④购置垃圾分类筒240个。

二、资金来源及用途

项目总投资39.22万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN300砼管综合单价 | m | 197 | 575 | 11.33 | 砼路面破除及恢复（宽120㎝、厚20㎝）， 沟槽开挖（深度100㎝），人工夯实、管道基础及垫层、管网铺设、回填 |
| 2 | DN300波纹管综合单价 | m | 263 | 505 | 13.28 | 砼路面破除及恢复（宽100㎝、厚20㎝）， 沟槽开挖（深度70㎝），人工夯实、管道基础及垫层、管网铺设（含排水碰口及给水维修）、回填 |
| 3 | 普通检查井 | 座 | 6 | 3000 | 1.80 | 直径70㎝、深度150㎝ |
| 4 | 雨水篦子井 | 座 | 26 | 1200 | 3.12 | 长70㎝、宽40㎝、 深70㎝ |
| 5 | 清扫车 | 辆 | 1 | 4.41 | 4.41 | 小型（轻型） |
| 6 | 垃圾分类桶 | 个 | 240 | 220 | 5.28 | 240L |
| 7 | 合计 |  |  |  | 39.22 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年11月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

在项目实施过程中，预计临时带动务工脱贫人口6人。项目建成以后，提供管护岗位1个，年增收4800元。

项目的实施能进一步改善村民的生产生活条件，有效带动脱贫群众增收，改善农村人居环境，建设美丽乡村，实现农民安居乐业。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月22日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年8月22日印发