宝陈农发〔2024〕152号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年周原镇油坊村开办油坊及加工小作坊项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年中省第二批财政衔接资金农业项目实施方案的报告》收悉。经区农业农村局8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，油坊村开办油坊及加工小作坊项目符合项目管理规定，同意你镇实施该项目。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

- 1.建设地点：项目位于周原镇油坊村。

- 2.建设内容：开办油坊，占地面积400㎡，建设钢结构厂房一座，购买榨油机2套，炒菜籽烘干机1台。

- 二、资金来源及用途

项目总投资70万元，全部为财政衔接资金70万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 子工程 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构厂房 | ㎡ | 400 | 1300 | 520000 | 长25M，宽16M，高6M |
| 2 | 榨油机 | 套 | 2 | 85000 | 170000 | 正一218型 |
| 3 | 炒菜籽烘干机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 正一500型 |
| 合计 |  |  |  |  | 700000 |  |

- 设备参数表

| 子工程 | 产品名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 榨油机 | Zy-218榨油机 | 电机45w，尺寸约3000*1800*2700 配备30升真空泵，循环上料机，真空过滤机，气动下料装置 | 榨螺采用高耐磨磨具钢 |
|  | 储油罐 | 1000斤储存量 | 不锈钢 |
| 炒菜籽烘干机 | Zy-500电炒料机 | 单次约500斤，功率50kw，尺寸约2800*1200*1550 | 自动控温，定温，自动报警提示出料。 |

- 三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年11月20日前，完成项目工程建设。

2024年11月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 项目联农带农机制发挥及绩效目标

- 项目建设过程中及建成后，以带动农业生产、差异化分配等方式，带动就业7人，项目建设完成后，资产确权移交至村集体，由村集体进行资产经营。

项目建成后，预计每年增加村集体经济收入3.5万元，对全村经济发展和脱贫人口帮扶具有重要意义。同时，将全面提升油菜种植、加工、销售能力和水平，有效推动村组土地良性流转、机械化耕种、专业化服务行为，推动全村农业发展向现代化迈进。

五、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年8月19日印发

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年8月19日