宝陈农发〔2024〕xx号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年市区级财政衔接资金周原镇

油坊村人居环境整治项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇《关于上报2024年周原镇油坊村人居环境整治项目实施方案的报告》(周镇政字〔2024〕163号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施油坊村人居环境整治项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：该项目位于周原镇油坊村。

- 2.建设内容：第1-2组及5-9小组排水渠改造2030.5米，铺设盖板2030.5米，购置垃圾桶50个。

- 二、资金来源及用途

项目总投资40.6万元，申请财政衔接补助资金40.6万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 工程名称 | 子工程 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水渠改造20#管 | 改造20#管网 | 米 | 235.5 | 60 | 14130 | 1.2组、6.7.9组村民门前20#型波纹管，总长度235.5米。基层清理浇筑235.5米。 |
|  |  | 40#盖板 | 米 | 235.5 | 50 | 11775 | 40#盖板：厚10cm、6￠钢筋，盖板长235.5米；每12米留雨水口。 |
| 2 | 排水渠改造30#管 | 改造30#管网 | 米 | 280.8 | 80 | 22464 | 1.2组、7.9组村民门前30#型波纹管，总长度280.8米。基层清理浇筑280.8米。 |
|  |  | 40#盖板 | 米 | 280.8 | 50 | 14040 | 40#盖板：厚10cm、6￠钢筋，盖板长280.8米，每12米留雨水口。 |
| 3 | 排水渠改造30#渠 | 改造30#U型渠 | 米 | 1401.2 | 157.9 | 221249 | 1-2、5-9组村民门前30#排水渠：壁厚度6cm、深30cm、口径30cm、长度1401.2米。基层清理浇筑1401.2米。 |
|  |  | 50#盖板 | 米 | 1401.2 | 60 | 84072 | 50#盖板：厚10cm、6￠钢筋，盖板长1401.2米，每12米留雨水口、50米留清淤口。 |
| 4 | 排水渠改造40#渠 | 改造40#U型渠 | 米 | 113 | 190.18 | 21490 | 1-2、5-9组村民门前40#排水渠：壁厚度6cm、深40cm、口径40cm、长度113米。基层清理浇筑113米。 |
|  |  | 50#盖板 | 米 | 113 | 60 | 6780 | 50#盖板：厚10cm、6￠钢筋，盖板长113米.每12米留雨水口、50米留清淤口。 |
| 5 | 购置垃圾桶 | 购置垃圾桶 | 个 | 50 | 200 | 10000 | 垃圾桶：240升。1-9组，各街道口和街道交叉路口各1个。 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 406000 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年9月底前，完成项目工程建设。

- 2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评估资料上报。

- 四、项目联农带农机制发挥

- 项目建设过程中，预计带动群众共20人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，将大力改善村容村貌，预计受益人口556户2030人，其中脱贫户58户214人。

- 五、项目绩效目标

油坊村地理位置优越交通便利，该项目建成后，资产归村集体，受益人口556户2030人，其中脱贫户58户214人，大力改善村人居环境。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年7月1日印发

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 2024年7月1日