宝陈农发〔2024〕30号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年中省提前批财政衔接资金千渭街道

李家崖村农贸市场改造提升项目实施方案的批复

千渭街道办事处：

你办《关于上报2024年千渭街道李家崖村农贸市场改造提升项目实施方案的报告》(宝陈千渭办发〔2024〕58号）收悉。经区农业农村局3月12日中省提前批财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施李家崖村农贸市场改造提升项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：陈仓区千渭街道李家崖村农贸市场。

2.建设内容：对李家崖农贸市场一处闲置二层楼房进行改造提升，改造面积1300平方米，其中：1、新做彩钢夹芯板屋面，集中排水水槽1244平方米；2、外墙真石漆改造1629平方米；3、内墙乳胶漆改造4820平方米；4、楼地面改造1159.5平方米；5、踢脚线 1358米；6、门窗改造198.5平方米；7、防盗门改造32套；8、阳台走廊护栏改造153米；9、楼梯改造45平方米；10、给排水安装1550平方米；11、电气安装1550平方米；12、消防灭火器16套。

- 二、资金来源及用途

项目总投资113万元，申请财政衔接补助资金87万元，村级自筹26万元。全部用于材料采购、项目建设等费用。

李家崖村农贸市场改造提升项目投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 项目工程量 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面改造 | 新做彩钢夹芯板屋面 | ㎡ | 1244 | 180 | 223920 | 房檐架水槽、做集中排水 |
| 2 | 外墙改造 | 涂料粉刷 | ㎡ | 1629 | 55 | 89595 | 含原墙面清理、二次抹灰 |
| 3 | 内墙改造 | 铲除旧墙皮，抹灰，粉刷乳胶漆 | ㎡ | 4820 | 42 | 202440 | 铲除旧墙皮、开门洞 |
| 4 | 楼地面改造 | 贴600*600地板砖 | ㎡ | 1159.5 | 120 | 139140 |  |
| 5 | 踢脚线 |  | m | 1358 | 15 | 20370 |  |
| 6 | 门窗改造 | 塑钢窗 | ㎡ | 198.5 | 370 | 73445 | 拆除旧窗 |
| 7 | 防盗门改造 | 32套 | 套 | 32 | 780 | 24960 | 拆除旧门，修补门洞 |
| 8 | 阳台走廊护栏改造 | 拆除栏板，新做不锈钢栏杆 | m | 153 | 160 | 24480 | 拆除旧砖混栏杆，垃圾外运 |
| 9 | 楼梯 | 拆除旧楼梯新建楼梯间 | ㎡ | 45 | 1700 | 76500 | 拆除旧楼梯，垃圾外运 |
| 10 | 给排水安装 | 2楼新做给排水 | ㎡ | 1550 | 86 | 133300 | 含卫生间洗漱设施 |
| 11 | 电气安装 | 2楼新做供电照明设施 | ㎡ | 1550 | 75 | 116250 |  |
| 12 | 消防设施 | 消防灭火器 | 套 | 16 | 350 | 5600 | 每套2个手提式灭火器 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1130000 |  |

- 三、项目实施期限

- 项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

- 2024年3月底前完成竞争性磋商招标程序；

- 2024年4月10日前完成开工准备并开工建设；

- 2024年6月10日前完成项目工程建设。

- 四、项目联农带农机制发挥

（一）联农带农情况：预计可带动一般群众521户，2232人。建设项目过程中，一般户参与人数20人，通过劳务用工形式增加群众收入。项目建成后，一是可提供群众3个长期就业岗位，月工资2000元以上。可有效带动群众务工实现增收。二是壮大村集体经济，预计每年增加李家崖村村集体经济收益12万元以上，有效带动李家崖村的集体经济增收。

- （二）帮扶模式类型：吸纳就业、资产运营利益联结。

- （三）收益分配制度：1.李家崖村根据项目集体经济收益总额，双方协商确定各自分配比例。

- 2.李家崖村内部年度收益分配应依据当年收益情况实行差异化分配，并按照“按劳分配、重点帮扶、按岗补贴”原则，30%份额用于发展壮大村级集体经济、发展村级公益事业、公共设施维护等支出等。70%份额用于给村级集体经济成员分红、对于突发疾病或遭遇灾害造成生活困难户，监测户救助、对于特殊家庭困难学生上学资助、关心热爱公益事业、疫情防控志愿者、环境卫生整治突出者、星级文明户等奖励、对参加村级公益劳动的一般脱贫户、检测户、低保户进行补助。

- （四）预期收益情况：该项目建设完成后，预计每年可收益不低于总投入资金的8%，预计年增加李家崖村集体经济收益共12万元以上。

- 五、项目绩效目标

（一）经济效益。一是项目建成后，出租商铺及办公室88间，年产值90万元。二是项目可提供群众就业3个岗位，能有效带动群众增收。三是李家崖村集体经济收益共12万元以上，集体经济收益持续增加。

（二）社会效益。项目建成后，通过示范带动作用，促进区商铺办公室的利用，改善农村环境。同时，后续将注册品牌，带动有机肥产品包装、运输业及相关产业发展，解决富余劳动力就业，为推动乡村振兴发挥显著的社会效益。

- 六、项目保障措施

- 1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

- 2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

- 3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年6月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

- 宝鸡市陈仓区农业农村局

- 抄送：局各领导

- 宝鸡市陈仓区农业农村局 2024年3月19日印发

- 2024年3月19日