宝陈农发〔2024〕121号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年县功镇翟家坡村域综合

整治提升项目实施方案的批复

县功镇人民政府：

你镇《关于上报关于上报县功镇翟家坡村域综合整治提升项目的报告》(陈功政字〔2024〕144号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：县功镇翟家坡村。

2.建设内容：①水泥硬化村内道路长304米，宽5米，厚18㎝；②新修60cm*60㎝混凝土矩形排水渠长110米，宽60㎝，厚20㎝；③混凝土矩形排水渠加钢筋混凝土盖板长110米，盖板单个长80㎝，宽50㎝，厚15㎝，共计220块盖板；④村内排水渠加盖钢筋混凝土盖板长130米，盖板单个长300cm，宽50cm,厚20cm,共计260块盖板。

二、资金来源及用途

项目总投资39万元。申请财政衔接资金39万元，全部用于项目建设。投资估算如下：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路硬化304m，宽5m,厚18cm普通水泥混凝土，设计弯拉强度标准值(Mpa)为4.0Mpa。 | m | 304 | 645 | 19.608 |
| 2 | 60cm*60cm混凝土矩形排水渠长110m，宽60厘米。边沟壁及底板厚度均为20cm。 | m | 110 | 298 | 3.28 |
| 3 | 混凝土矩形排水渠加钢筋混凝土盖板110m。盖板单个长80cm，宽50cm,厚15cm。 | m | 110 | 274 | 3.01 |
| 4 | 混凝土矩形排水渠加钢筋混凝土盖板130m。盖板单个长300cm，宽50cm,厚20cm。 | m | 130 | 1007.7 | 13.1 |
| 总投资成本 |  |  |  |  | 39 |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

2024年县功镇翟家坡村域综合整治提升项目建设过程中，预计参与建设脱贫人口、监测对象1人，一般户参与人数5人，通过劳务用工形式增加群众收入。人均年增收0.15万元。

项目建成后，可改造提升县功镇翟家坡村村内基础设施建设，改善当地生活条件，提升村容村貌，村内环境卫生。方便422户1580名群众，其中脱贫户83户298人生活和出行问题。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年7月16日印发