宝陈农发〔2024〕171号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年赤沙镇姚花沟村产业路

维修项目实施方案的批复

赤沙镇人民政府：

你镇关于2024年姚花沟村产业路维修项目的实施方案收悉。经区农业农村局2024年8月16日财政衔接资金项目实施方案公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施。现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：姚花沟村产业园。

2.建设内容：水泥硬化产业道路1000米，宽3.5米，厚度0.18米。

二、资金来源及用途

项目建设投资60万元，全部为财政衔接补助资金。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。

投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路硬化 | ㎡ | 3500 | 171.43 | 60 | 结构层为：15cm厚天然砂砾垫层+18cm厚C30水泥混凝土面层，含路基整平、挖土方、回填 |
| 1.1 | 路基土方开挖 | m³ | 3112.5 | 8 | 2.49 | 拓宽路基 |
| 1.2 | 路基整平 | ㎡ | 4090 | 9 | 3.681 | 含路基回填、整平压实 |
| 1.3 | 15cm厚天然砂砾垫层 | ㎡ | 4090 | 27 | 11.043 |  |
| 1.4 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | ㎡ | 3500 | 118 | 41.3 | 混凝土面板的弯拉强度不低于4.0Mpa |
| 1.5 | 培路肩 | ㎡ | 1000 | 14.86 | 1.486 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前完成项目工程建设。

2024年10月底完成项目后续结算和项目审计工作，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，镇政府负责绩效评价资料上报。

四、项目联农带农机制发挥

项目的实施，可改善姚花沟村花椒产业园生产道路，为项目区发展提供优越的生产条件，为产业园发展壮大、椒农经济增收提供便利。项目受益脱贫户101户385人，提升改善145户、460名群众生产和出行条件。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。镇政府要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。镇政府要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年8月24日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                 2024年8月24日印发