宝陈农发〔2024〕119号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道南阳村环境综合整治项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办上报的2024年东关街道南阳村环境综合整治项目的实施方案(宝陈东办字〔2024〕163号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施该项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：宝鸡市陈仓区东关街道南阳村。

2.建设内容：虢蔡路南侧264米排水渠加盖板（160cm*50cm*6cm）；排水渠边上修长264米，宽1.2米步道（两侧加道沿石）；村口东侧地面硬化59米*10.5米。

二、资金来源及用途

项目总投资38.001万元，申请财政衔接补助资金38万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆沟无机复合盖板（长160cm*宽50cm*厚6cm） | m | 264 | 648 | 171072 | 6cm厚钢筋混凝土成品盖板、含水渠清淤 |
| 2 | 排水渠边上修长264米，宽1.2米步道（两侧加道沿石） | ㎡ | 316.8 | 268.6 | 85092 |  |
| 2.1 | 人行道透水砖路面 | ㎡ | 316.8 | 189.00 | 59875 | 6cm厚烧结透水砖+3cm厚水泥砂浆+15cm厚C20细石混凝土 |
| 2.2 | 甲式路缘石 | m | 266.4 | 55.00 | 14652 |  |
| 2.3 | 乙式路缘石 | m | 264 | 40.00 | 10560 |  |
| 3 | 村口东侧地面硬化59米*10.5米 | ㎡ | 619.5 |  | 123846 |  |
| 3.1 | 人行道透水砖路面 | ㎡ | 619.5 | 189.00 | 117086 | 6cm厚烧结透水砖+3cm厚水泥砂浆+15cm厚C20细石混凝土 |
| 3.2 | 甲式路缘石 | m | 80 | 55.00 | 4400 |  |
| 3.3 | 乙式路缘石 | m | 59 | 40.00 | 2360 |  |
| 合计 | 1+2+3 |  |  |  | 380010 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥及绩效目标

项目建设过程中提供脱贫劳动力临时岗位3个，增加脱贫户务工月收入3000元。项目建成后，将完善排洪渠系，提高防汛防涝能力，巩固提升人居环境水平，为502户1996名村民营造美好生活环境。

五、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月16日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                2024年7月16日印发