宝陈农发〔2024〕114号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道巩家泉村环境

综合整治项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办上报的2024年东关街道巩家泉村环境综合整治项目的实施方案(宝陈东办字〔2024〕160号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施该项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：宝鸡市陈仓区东关街道巩家泉村。

2.建设内容：柏油硬化道路长1054米，宽5米，厚度4厘米。

二、资金来源及用途

项目总投资39.0507万元，其中财政衔接补助资金39万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原路面底层处理 | ㎡ | 5270 | 9.8 | 51646 |  |
| 2 | 黏层 | ㎡ | 5270 | 5.3 | 27931 |  |
| 3 | 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层 | ㎡ | 5270 | 59.0 | 310930 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 390507 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥

项目建设过程中将提供本村脱贫劳动力临时岗位5个，增加脱贫户务工月收入3000元。

- 五、项目绩效目标

2024年东关街道巩家泉村环境综合整治项目的实施可以实现村域内主干道路全部硬化，为全村480户2030人（脱贫户77户221人）生产生活提供便利，同时也巩固提升了人居环境水平，为营造美好生活环境、推进“千万工程”奠定坚实基础。

六、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月10日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年7月10日印发