宝陈农发〔2024〕112号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于2024年东关街道土桥村环境

综合整治项目实施方案的批复

东关街道办事处：

你街办上报的2024年东关街道土桥村环境综合整治项目的实施方案(宝陈东办字〔2024〕166号）收悉。经区农业农村局6月21日市区级财政衔接资金项目实施方案评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你街办实施该项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1.建设地点：宝鸡市陈仓区东关街道土桥村。

2.建设内容：建设（8米*12米）砖混垃圾屋一座；硬化地面340㎡；产业园门口铺设砂石路50㎡；新建40cm*40cm排水渠长289米并加盖板70cm*50cm*15cm；道路拓宽长127m、宽1.5m;两侧新建1.5m高砖砌挡墙254m。

二、资金来源及用途

项目总投资39万元，申请财政衔接补助资金38万元。项目资金全部用于材料采购、项目建设等费用。投资估算如下：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖混结构垃圾分类屋(长12m宽8m) | ㎡ | 96 | 1628.4 | 156326.4 | 10cm厚彩钢夹芯板 |
| 2 | 硬化地面340㎡ |  |  |  | 49980 |  |
| 2.1 | 15cm厚天然砂砾垫层 | ㎡ | 340 | 27 | 9180 |  |
| 2.2 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | ㎡ | 340 | 120 | 40800 |  |
| 3 | 18cm厚砂砾路面 | ㎡ | 50 | 35 | 1750 |  |
| 4 | 新建40cm*40cm排水渠长289米并加盖板70cm*50cm*15cm |  |  |  | 89445.5 |  |
| 4.1 | 40*40现浇混凝土排水沟 | m | 289 | 144.5 | 41760.5 |  |
| 4.2 | C30钢筋混凝土盖板 | m | 289 | 165 | 47685 |  |
| 5 | 道路拓宽长127米 |  |  |  | 26460 |  |
| 5.1 | 15cm厚天然砂砾垫层 | ㎡ | 220 | 27 | 5940 |  |
| 5.2 | 18cm厚C30水泥混凝土面层 | ㎡ | 190 | 108 | 20520 |  |
| 6 | 1.5m高砖砌挡墙 | m | 254 | 260 | 66040 |  |
| 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |  |  | 390002 |  |

三、项目实施期限

项目采用“竞争性磋商”的方式实施。

2024年9月底前，完成项目工程建设。

2024年10月底前，完成项目后续结算，开展自查验收，申请区级验收，完善档案，街办负责绩效评估资料上报。

四、项目联农带农机制发挥

项目建设过程中将提供本村脱贫劳动力临时岗位4个，增加脱贫户务工月收入3000元。

- 五、项目绩效目标

此项目建成后，可以巩固提升人居环境水平，为460户1821名村民营造美好生活环境。

六、项目保障措施

1.夯实责任，加强项目实施管理。街办要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡 村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。街办要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2024年10月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2024年7月10日

抄  送：局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局                    2024年7月10日印发