宝陈农发〔2021〕119号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于陈仓区2021年周原镇消费帮扶交易点

建设项目实施方案的批复

周原镇人民政府：

你镇上报的《2021年产业扶贫项目实施方案的报告》(周镇政字〔2021〕205号）收悉。经8月6日宝鸡市陈仓区2021年中省衔接财政专项资金项目评审会公开质询评审，该项目符合项目管理规定，同意你镇实施消费帮扶交易点建设项目，现批复如下：

- 项目建设内容及规模

1、建设地点及规模

# 项目选址在宝鸡市陈仓区周原镇中堡村、西刘村、油坊村、张谢村的绿丰源现代农业产业园内，占地面积约8亩。

2、项目建设内容

# 建设消费帮扶农产品自由交易区2个；对大棚耳房进行改造17个；新建彩绘道路1公里；改造交易点周边出入口3处，方便群众就近销售农产品。

# ⑴建设12000*9500*4500mm原石、铝方通结构农产品自由交易区及4000*5000*3000mm钢木结构消费帮扶农产品自由交易区各1个。

# ⑵对17座大棚耳房门房改成3200*2100mm铝方通改造，对3600*3000mm屋顶进行修建喷灰漆。

# ⑶新建宽5米彩绘道路1公里。

# ⑷改造交易点周边出入口3处。

# ①慕仪路绿丰源现代农业园区北门处，对北交易入口改造：门牌改造(含红砖基础、沙灰粉层、外贴文化砖、广告字制作安装、）6000*300*1800mm；北入口景墙15000*1800*300mm（含红砖砌筑、水泥砂浆找平、喷真石漆）；北交易口水景区26000*11000*500mm（含挖水景池、水泥砂浆砌筑、防水、零五碎石）。

# ②绿丰现代农业园区内农产品展厅交易入口改造（含铝单板、屋檐）铝单板面积：15000*1000*7000mm;钢构尺寸12000*600*6000mm;屋檐尺寸9000*3000*300mm；

# ③虢凤路绿丰源现代农业园区西门处交易入口改造：西交易入口构架：铝方通6000*5000mm、钢构长度17500mm、构架4000*3700mm；西门交易入口风车：高度为9m、7m、6m、4m.

3、项目总投资及估算

# 项目投资总规模128万元。

项目总投资及资金估算方案明细表

| 项目具体内容及规模 | 投资总额 （万元） | 资金构成 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请财政资金 | 自筹资金 |
| 1、建设消费帮扶农产品交易区域2个 | 39 | 39 |  |
| 2、大棚耳房改造17个 | 11.9 | 11.9 |  |
| 3、新建道路1公里 | 28 | 28 |  |
| 4、改造交易点周边出入口3处 | 49.1 | 49.1 |  |
| 合 计 | 128 | 128 |  |

二、项目资金来源：项目总投资128万元，全部为省级财政专项资金。

三、项目实施要求：

1.夯实责任，加强项目实施管理。项目镇街要切实落实项目实施主体责任，按照省市区财政衔接资金项目管理办法及实施要求，严格落实项目库管理、招投标、公示公告等制度，规范项目事前研究、施工监理、资料整理、验收审计等过程管理。

2.规范管理，管好用好项目资金。按照区财政局、区乡村振兴局等六部门《关于印发<宝鸡市陈仓区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（宝陈财农字〔2021〕38号）要求，加强项目资金管理，落实资金报账制度，规范报账审核程序。加强项目绩效目标管理，切实做好项目绩效目标事前申报、事中监控、事后评价等工作，确保充分发挥财政衔接资金作用。

3.加强协调，确保按期完成项目建设任务。项目镇街要加强实施组织协调，充分调动设计、施工、监理及项目村积极性，为项目落实施工提供有力保障，确保2021年11月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。同时，提早动手做好项目资产确权移交和后期运维管理等工作。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2021年8月13日

抄送：局各领导

宝鸡市陈仓区农业农村局                  2021年8月13日印发