宝陈农字〔2020〕25号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于赤沙镇2020年贫困村产业路

项目实施方案的批复

赤沙镇人民政府：

你镇《关于上报2020年省级提前批次财政专项扶贫资金产业扶贫项目实施方案的报告》(赤镇政发〔2020〕20号)收悉。经3月4日宝鸡市陈仓区2020年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合扶贫项目管理规定，同意你镇实施贫困村产业路项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模：

1.陈仓区2020年赤沙镇西冯村四组砂石产业路工程项目：对西冯村四组产业园道路进行砂石硬化，项目建设地点位于西冯村四组产业园，项目涉及西冯村四组（对面至水泉 哇）砂石产业路1000米。路面宽度4.0米，路基宽度4.5米，压实度≥95%，两侧路肩、单侧宽为0.5m,天然砂石路面厚度10㎝。产业路具体指标见设计方案。

项目区受益群众37户154人，其中受益贫困户12户42人。种植花椒308亩，其中贫困户种植花椒74亩。

2.陈仓区2020年赤沙镇西冯村五组砂石产业路工程项目：对西冯村五组砂石产业路进行砂石硬化，项目建设地点位于西冯村五组产业园，项目涉及西冯村五组（东头场至白家山）3500米，（小川场至大湾）2000米，两条全长为5500米砂石产业路。路面宽度3.0米，路基宽度3.5米，压实度≥95%，两侧路肩、单侧宽为0.5m，天然砂砾路面厚度10㎝。产业路具体指标见设计方案。

项目区受益群众37户157人，其中受益贫困户9户36人。种植花椒314亩，其中贫困户种植花椒36亩。

3.陈仓区2020年赤沙镇西冯村十四组砂石产业园水泥路工程项目：对西冯村14组产业园2440m道路进行硬化，项目建设地点位于西冯村十四组产业园，项目涉及西冯村14组产业园14组三德院边至梁上让代松树地860米，21组麦成院至黄家山福来地820米，18组河滩至窖里760米。路面宽度3.0米，路基宽度3.5米，压实度≥95%，两侧路肩、单侧宽为0.5m，C30水泥混凝土路面厚度18㎝。产业路具体指标见设计方案。

项目区受益群众48户208人，其中受益贫困户6户25人。种植花椒416亩，其中贫困户种植花椒34亩。

4.陈仓区2020年赤沙镇西冯村十九组砂石产业路工程项目：对西冯村十九组砂石产业路进行砂石硬化，项目建设地点位于西冯村十九组产业园，项目涉及西冯村十九组（倒圈至安坡梁背后、西太院至申地湾）砂石产业路1100米。路面宽度3.5米，路基宽度4.0米，压实度≥95%，两侧路肩、单侧宽为0.5m，天然砂砾路面厚度10㎝。产业路具体指标见设计方案。

项目区受益群众71户299人，其中受益贫困户13户45人。种植花椒598亩，其中贫困户种植花椒49亩。

二、项目资金来源：

1.陈仓区2020年赤沙镇西冯村四组砂石产业路工程项目总投资8.5万元，全部为省级提前批财政专项扶贫资金。

2..陈仓区2020年赤沙镇西冯村五组砂石产业路工程项目总投资33万元，全部为省级提前批财政专项扶贫资金。

3.陈仓区2020年赤沙镇西冯村十四组砂石产业路工程项目总投资97.6万元，全部为省级提前批财政专项扶贫资金。

4.陈仓区2020年赤沙镇西冯村十九组砂石产业路工程项目总投资9.2万元，全部为省级提前批财政专项扶贫资金。

三、项目管理要求：项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

四、项目实施要求：各镇街加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2020年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2020年3月6日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2020年3月6日印发