宝陈农发〔2021〕8号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于慕仪镇2021年中央提前批财政专项扶贫资金

珍稀食用菌农旅融合示范园建设项目实施方案的批复

慕仪镇人民政府：

你镇《关于上报2021年产业扶贫项目实施方案的报告》(宝陈慕政发〔2021〕42号)收悉。经3月12日宝鸡市陈仓区2021年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合产业扶贫项目管理规定，同意你镇实施珍稀食用菌农旅融合示范园建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点及规模：在国人菌业园区内孙家村、团结村的一般农田，建设占地120亩标准化钢骨架食用菌拱棚10个，配套棚内电脑自动化湿度及温度控制、自动化喷灌、智能化监控等设施。

（二）建设内容：项目占地120亩，采用“龙头企业+村集体经济+脱贫户”的模式，在国人菌业园区内现有的一般农田建设标准化钢骨架食用菌拱棚10个，每个大棚占地3.8亩，标准长120米，宽21米，高6米。配套棚内电脑自动化湿度及温度控制、自动化喷灌、智能化监控等设施。

（三）项目投资估算：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 慕仪镇珍稀食用菌农旅融合示范区项目投资估算 | | | |
|  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目 | 合计 | 备注 |
|
| 1 | 工程费用 | 3605238.29 |  |
| 1.1 | 日光温室大棚 | 2784331.80 | 10个棚 |
| 1.2 | 食用菌物联网建设投资 | 217571.28 |  |
| 1.3 | 基础配套工程 | 603335.21 |  |
| 1.3.1 | 水路 | 240335.21 |  |
| 1.3.2 | 电路 | 208000.00 |  |
| 1.3.3 | 生产道路 | 30000.00 |  |
| 1.3.4 | 光纤 | 10000.00 |  |
| 1.3.5 | 路灯 | 15000.00 |  |
| 1.3.6 | 控制室（5间房） | 100000.00 |  |
| 合计 | 建设投资合计 | 3605238.29 |  |

二、项目资金来源

慕仪镇珍稀食用菌农旅融合示范园建设项目预算总投资360.52万元，中央财政扶贫专项资金350万元，自筹资金10.52万元。

1. 项目管理要求

项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

1. 项目实施要求

加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2021年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2021年3月25日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2021年3月25日印发