宝陈农发〔2021〕4号

宝鸡市陈仓区农业农村局

关于阳平镇2021年中央提前批财政专项扶贫资金

西枸村食用菌产业基地及冷链仓储一期建设项目

实施方案的批复

阳平镇人民政府：

你镇《关于上报2021年产业扶贫项目实施方案的报告》(宝陈阳镇政字〔2021〕51号)收悉。经3月12日宝鸡市陈仓区2021年产业扶贫项目评审会公开质询评审，该项目符合产业扶贫项目管理规定，同意你镇实施西枸村食用菌产业基地及冷链仓储一期建设项目，现批复如下：

一、项目建设内容及规模

（一）建设地点及规模：在西枸村9.8亩备案农用设施用地范围内，新建设计库容为4320 立方米的钢架框架标准果蔬冷藏库1座，新建占地面积1400平米的钢结构蔬菜分拣棚2个，购置安装100吨地磅、50吨地磅、10吨地磅各1个，硬化场院及道路2200平米，配套排水、电力等基础设施建设，辐射带动阳平镇等周边地区已脱贫人口发展蔬菜产业脱贫致富。

（二）建设内容：新建长46米，宽16米，占地736平米的冷库外围钢架大棚1座，钢构大棚大梁高度为8米，屋脊高9米，四周墙体为隔热夹层板，整体为钢骨架岩棉复合结构；在钢架框架内新建占地720平米、库容4320 立方米的标准果蔬冷藏库1座；新建长35米、宽20米钢结构蔬菜分拣棚2个，占地1400平米；购置安装100吨地磅1个、50吨地磅1个、10吨地磅1个，水泥硬化场院及道路2200平米，配套排水、电力等基础设施建设。

（三）项目投资估算：该项目计划总投资260.9万元，其中：

1、冷库库体外围框架工程：投资35万元，新建冷藏库外围框架大棚736 平米；

2、蔬菜冷藏库：投资85万元，在钢架框架内新建720平米，库容4320 立方米标准果蔬冷藏库1座；

3、蔬菜分拣棚：投资40万元，新建蔬菜分拣棚2座1400平米；

4、配套设施：投资100.9万元，其中：回填土方900立方投资15.9万元；购置安装100吨地磅1个、50吨地磅1个、10吨地磅1个投资18万元；水泥硬化场院及道路2200平米投资35万元；配套排水、电力、绿化等基础设施投资32万元。

二、项目资金来源

西枸村食用菌产业基地及冷链仓储一期建设项目预算总投资260.9万元，资金来源于中央财政扶贫专项资金；260.9万元资金全部用于该项目建设。

1. 项目管理要求

项目严格按照区脱贫办《关于印发宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》（宝陈脱贫组发〔2017〕29号）、《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》（宝陈脱贫办发〔2019〕30号）有关产业扶贫项目管理要求组织实施。

1. 项目实施要求

加强领导，落实责任，抓好措施落实；加强项目组织管理工作，确保项目顺利实施；严格扶贫资金管控，增强资金使用透明度；建立健全项目档案资料，按期保质保量完成项目建设任务。项目建设时限要求：确保2021年9月底前完成项目建设任务、资金兑付和报账工作，接受上级检查验收。

宝鸡市陈仓区农业农村局

2021年3月23日

抄送：区扶贫办,区财政局,局各领导。

宝鸡市陈仓区农业农村局 2021年3月23日印发